## АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   СВЕТЛОЕ   ПОЛЕ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   КРАСНОЯРСКИЙ

## САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 февраля 2021 года № 14

### О мерах     по подготовке к пропуску талых вод в 2021 году по сельскому поселению Светлое Поле

В целях   своевременной   подготовки к пропуску талых вод в 2021 году и сохранности объектов хозяйств, жилфонда, плотин, мостов.

1.Создать противопаводковую комиссию при администрации   сельского поселения Светлое Поле муниципального  района  Красноярский  Самарской области  из 8  человек.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к пропуску весенне-паводковых вод в 2021 году на территории сельского поселения Светлое Поле.

3.Рекомендовать   руководителям предприятий всех форм собственности создать паводковые комиссии и разработать мероприятия по пропуску талых вод.

4. Рекомендовать руководителям хозяйств, расположенных на территории сельского поселения Светлое Поле, начальнику МУП «Мирненское ЖКХ», старостам сел сельского поселения Светлое Поле провести ревизию всех объектов.

Особое внимание обратить на общественные колодца, родники, пункты водозабора с целью исключения попадания в них талых вод.

5. В случае затопления организовать немедленно промывку и хлорирование этих объектов.

6. Рекомендовать директорам школ ГБОУ СОШ с. Колодинка – Пуршеву А.В., ГБОУ СОШ с.Старый Буян  - Поварнициной Н.А., ГБОУ СОШ д.Екатериновка – Бореевой Н.А.,  расположенных на территории    сельского поселения  Светлое  Поле, директору   Дома культуры села   Старый Буян – Лютенкиной Л.Н.  быть готовым к приему   эвакуированного населения.

7. Контроль за данным   постановлением   оставляю за собой.

Глава сельского поселения Светлое Поле

муниципального района Красноярский

Самарской области				         	           	 И.А.Старков

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Главы с.п. Светлое  Поле

от 09.02.2021г. № 14

СОСТАВ

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ

при администрации сельского  поселения  Светлое Поле

1.Старков И.А.- Глава сельского поселения Светлое Поле –председатель комиссии.

2.Лютенкина Л.Н. – депутат Собрания представителей с.п.Светлое Поле – зам. председателя комиссии.

3.Балькин М.В.- специалист администрации -   член комиссии

4. Яфаров Н.М. –– директор   МУП Мирненское ЖКХ (по согласованию) член комиссии

5. Салдаев В.А. староста   села Молгачи – член комиссии

6.  Ключников А.С - депутат Собрания представителей с.п.Светлое Поле, - член комиссии.

7. Черкашов В.Г.- депутат Собрания представителей с.п.Светлое Поле - член комиссии.

8. Барабошкин Г.В. – житель с. Колодинка – член комиссии.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава с.п. Светлое  Поле

________И.А.Старков

от 09.02.2021г. №14

# ПЛАН

# ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ   МЕРОПРИЯТИЙ

по   подготовке   к пропуску талых вод   весной 2021 года  по  Администрации  сельского поселения  Светлое Поле.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Затраты ( руб) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка водопропускных каналов у дорог по ул. Дачная и ул. Специалистов, ул. Липовая, ул. Полевая в п. Светлое Поле | до 15.03. 2021 г | 33800 | Гинатулин М.А. староста поселка Светлое Поле |
| 2 | Очистка территории хозяйственных построек (погребки) от снега внутри МКД в п. Светлое Поле | до 20.03.2021г. | 25200 | Гинатулин М.А. староста поселка Светлое Поле |
| 3 | Очистка водопропускных каналов и водостоков в с. Малая Царевщина по ул. Набережная, Сокский Спуск, Шоссейная. | до 20.03.2021г. | 10700 | Балькин М.В. специалист администрации |
| 4 | Очистка водопропускных каналов в с.Колодинка по улицам: Загорновская, Нагорная, Колодинская | до 20.03.2021г. | 12600 | Барабошкин Г.В. староста с.п.СветлоеПоле |
| 5 | Очистка водопропускного канала в с.Старый Буян ул.Рабочая | до 20.03.2021г. | 6300 | Лютенкина Л.Н. депутат Собрания представителей с.п.СветлоеПоле |
| 6 | Очистка водопропускных каналов под полотном дороги в п.Городцовка | до 20.03.2021г. | 6300 | Балькин М.В. специалист администрации |
| 7 | Очистка водопропускных каналов в селе Молгачи | до 20.03.2021г | 12600 | Староста села Молгачи Салдаев В.А. |
| 8 | Очистка водопропускных каналов в д. Висловка- 1000м. | до 20.03. 2021 г | 16800 | Балькин М.В. специалист администрации |
| 9 | в п.Жареный Бугор – производить мониторинг по подъему воды на Озере | с 20.03.2021 до окончания паводка |  | Ключников А.С. депутат Собрания представителей с.п.СветлоеПоле |
| 10 | в с.Заглядовка - производить мониторинг воды в р.Кондурча | с 20.03.2021 до окончания паводка |  | Синяев С.В. депутат Собрания представителей с.п.СветлоеПоле |
| 11 | в д. Малиновый Куст- подготовить объездную дорогу в направлении с. Малая Каменка для обеспечения жизнедеятельности населенного пункта в период затопления моста через р. Кондурча. | до 15.03.2021г | 37800 | Старков И.А. Глава с.п.Светлое Поле |
|  | ИТОГО: |  | 162100 |  |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава с.п. Светлое  Поле

________И.А.Старков

от 09.02.2021г. № 14

СПИСОК

населенных пунктов и территорий,

находящихся в зоне возможного  подтопления

| Название населенного пункта | Кол-во населения | Депутат с. п. Светлое Поле | наименование улиц и № домов | № телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Екатериновка | 120 | Черкашов В.Г. | Хуторская (все дома) | 8(84657) 2-31-24 |
| село Заглядовка | 85 | Синяев С.В. | Набережная (все дома), Бр.Красавиных (все дома) | 8(84657) 2-31-24 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава с.п. Светлое  Поле

________И.А.Старков

от 09.02.2021г. № 14

ПЛАН

проведения аварийно – спасательных работ при паводке, при угрозе затопления и затраты материальных ресурсов

| Населенный пункт | Кол-во населения эвакуируемого | Кол-во необходимого транспорта | Кто выделяет автотранспорт | Куда эвакуируются | Ориентировочные затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Екатериновка | 120 | 4 | Северо-Западное управление МОН Самарской области | Село Старый Буян | 15700 |
| село Заглядовка | 85 | 2 | Северо-Западное управление МОН Самарской области | Село Старый Буян | 10500 |
| ИТОГО | 205 | 6 |  |  | 26250 |