**Информация о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Красноярский Самарской области за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жильё и городская среда** | | | | | | |
| **№** | **Показатель** | **План** | **Факт** | **Степень выполнения, %** | **Реализованные мероприятия 2020 г.** | **Ответственное структурное подразделение** |
| **1** | Количество благоустроенных дворовых территорий | 15 | 19 | 100 | Определён перечень общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы на 2018 – 2024 годы, посредством анализа поступивших предложений от заинтересованных лиц, в соответствии с постановлениями Администрации от 18.10.2018 № 9 и 10.  Перечень дворовых и общественных территорий, указанный в очередном постановлении о внесении изменений, размещён на официальном сайте Администрации 17.03.2020г.  В перечне утверждены 4 общественных пространства и 19 дворовых территорий.  Дизайн-проекты благоустройства общественных пространств утверждены на основании предложений жителей поселений.  Дизайн-проекты дворовых территорий разработаны на основании предложений жителей многоквартирных домов и в последующем утверждены.  Проведена актуализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2024 годы». Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу. Актуализированная версия программы размещена на официальном сайте Администрации.  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству **дворовых** территорий (№ 0142300045520000044 от 17.04.2020  на сумму 9 220 085,91 руб.) и  **общественных** (№ 0142300045520000043  от 14.05.2020 на сумму 11 352 592,60 руб.)  Работы по благоустройству выполнены подрядной организацией в следующем соотношении:  - дворовые – 100%  - общественные – 100% | МКУ-управление строительства и ЖКХ администрации м.р. Красноярский Самарской области |
| **2** | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий (нарастающим итогом) | 21,11 | 21,11 | 100 |
| **3** | Доля благоустроенных дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан от общего количества дворовых территорий, планируемых к благоустройству. | 28,64 | 28,64 | 100 |
| **4** | Количество граждан, принявших участие в благоустройстве дворовых территорий муниципального района Красноярский Самарской области | 117 | 117 | 100 |
| **5** | Количество благоустроенных общественных территорий | 4 | 4 | 100 |
| **6** | Количество граждан, принявших участие в благоустройстве общественных территорий муниципального района Красноярский Самарской области | 26 | 26 | 100 |