Отчёт за 2023 год о ходе реализации и оценки

эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального района Красноярский Самарской области на 2022 - 2024 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 11.07.2022 № 175

1. Наименование муниципальной программы - Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального района Красноярский Самарской области на 2022 - 2024 годы.

2. Цель муниципальной программы - создание условий для устойчивого развития и функционирования транспортной инфраструктуры муниципального района Красноярский Самарской области;

Задача муниципальной программы - Обеспечение развития и функционирования сети транспортной инфраструктуры общего пользования местного значения муниципального района Красноярский Самарской области.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы:

Таблица № 1

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

за отчетный год (или за весь период реализации программы

с разбивкой по годам)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнена реконструкция с целью доведения их до нормативных требований | м. | 0 | 0 |  |
| 2 | количество реконструированных мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района Красноярский Самарской области | шт. | 0 | 0 |  |
|  | Процент выполненных работ по реконструкции мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района Красноярский Самарской области, мероприятия по реконструкции которых запланированы в период с 2022 по 2024 годы |  | 12 | 12 | Исходя из общего объёма запланированных видов работ, в настоящее время выполнены следующие:  - вырубка береговой растительности, расположенной в зоне «будущего» мостового перехода;  - установка русловых и береговых опор. |

3.2. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы представлены в таблице № 2.

3.3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2023 год:

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 19.07.2023 № 198;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 11.12.2023 № 319;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 26.12.2023 № 346.

3.4. Реализация муниципальной программы предусмотрена до 31.12.2024 года.

Таблица № 2

Объем финансирования программы за счет всех источников

за отчетный год (или за весь период реализации программы

с разбивкой по годам) (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального района Красноярский Самарской области на 2022 - 2023 годы | | | | |
| Наименование мероприятия | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | | Ответственный исполнитель | Исполнитель, участник |
| план | факт |
| 1. | Реконструкция мостового перехода через реку Кондурчу на автомобильной дороге «Самара-Ульяновск» 62км+450 м, восточнее 830 м п. Кириллинский в Красноярском районе Самарской области, в том числе, реконструкция участков автомобильной дороги местного значения муниципального района Красноярский Самарской области «Ульяновск-Самара- Кириллинский» (идентификационный номер 36-228-3 ОП МР - 4) | 52 951 | 52 951 | МКУ-управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области | МКУ-управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области |

Начальник отдела реализации

муниципальных программ по

благоустройству МКУ-управление

строительства и ЖКХ

администрации муниципального

района Красноярский Самарской области А.Е.Шляхов