Отчёт за 2023 год о ходе реализации и оценки

эффективности реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2025 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 28.12.2017 № 1284

1. Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2025 годы.

2. Цель муниципальной программы - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Красноярский Самарской области в 2018-2025 годах.

Задачи муниципальной программы:

- организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Красноярский Самарской области;

- организация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального района Красноярский Самарской области;

- повышение уровня вовлеченности жителей, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального района Красноярский Самарской области.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы:

Таблица № 1

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

за отчетный год (или за весь период реализации программы

с разбивкой по годам)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 35 | 35 | - |
| 22 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | 72,64 | 72,64 | Показатель рассчитан следующим образом: (суммарное количество дворовых территорий за период с 2018 по 2023 годы \*100 % / общее количество дворовых территорий за весь планируемый период реализации муниципальной программы (с 2018 по 2025) |
| 33 | Доля благоустроенных дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, от общего количества дворовых территорий, планируемых к благоустройству | % | 72,64 | 72,64 | Показатель рассчитан следующим образом: (суммарное количество дворовых территорий за период с 2018 по 2023 годы \*100 % / общее количество дворовых территорий за весь планируемый период реализации муниципальной программы (с 2018 по 2025) |
| 4 | Количество граждан, принявших участие в благоустройстве дворовых территорий муниципального района Красноярский Самарской области | Чел. | 125 | 125 | - |
| 55 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 4 | 4 | - |
| 6 | Количество граждан, принявших участие в благоустройстве общественных территорий муниципального района Красноярский Самарской области | Чел. | 31 | 31 | - |

3.2. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы представлены в таблице № 2.

3.3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2023 год:

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 13.03.2023 № 61;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 07.09.2023 № 235;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 25.12.2023 № 336.

3.4. Реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2025 годы» предусмотрена до 31.12.2025 года.

Таблица № 2

Объем финансирования программы за счет всех источников

за отчетный год (или за весь период реализации программы

с разбивкой по годам) (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2024 годы | | | | |
| Наименование мероприятия | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | | Ответственный исполнитель | Исполнитель, участник |
| план | факт |
| 1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий | 28 394,4 | 28 394,4 | МКУ-управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области | МКУ-управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области |

Начальник отдела реализации

муниципальных программ по

благоустройству МКУ-управление

строительства и ЖКХ

администрации муниципального

района Красноярский Самарской области А.Е.Шляхов