Отчёт за 2023 год о ходе реализации и оценки

эффективности реализации муниципальной программы «Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2023-2025 годы»,

 утверждённую постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 21.04.2023 № 113

1. Наименование муниципальной программы – Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2023-2025 годы.

2. Цель муниципальной программы – обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной окружающей среды, ликвидация последствий от негативного воздействия на окружающую среду на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

Задача муниципальной программы – улучшение санитарного и экологического состояния территории муниципального района Красноярский Самарской области.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы:

Таблица № 1

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

за отчетный год (или за весь период реализации программы

с разбивкой по годам)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1. | количество ликвидированных несанкционированных свалок | Ед. | 2 | 11 | См. п. 3.2 |
| 2. | площадь ликвидированных объектов несанкционированного размещения отходов | Кв.м | 15277 | 28123,5 | См. п. 3.2 |
| 3. | объем отходов, вывезенных с территории ликвидированных свалок | Куб.м | 15277 | 28123,5 | См. п. 3.2 |
| 4. | количество проведенных обследований (осмотров) по выявлению свалок | Ед. | 12 | 12 | - |

3.2. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы представлены в таблице № 2.

3.3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2023 год:

- изменения не вносились.

3.4. Реализация муниципальной программы предусмотрена до 31.12.2025 года.

Таблица № 2

Объем финансирования программы за счет всех источников

за отчетный год (или за весь период реализации программы

с разбивкой по годам) (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, № подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель | Исполнитель, участник |
| план | факт |
| 1. | Регулярный осмотр территории, выявление мест незаконного размещения отходов, определение их размеров, состава отходов | 0 | 0 | Отдел экологического надзора контрольного управления Администрации района | Балдина, Фонда |
| 2. | Ведение реестра мест незаконного размещения отходов  | 0 | 0 | Отдел экологического надзора контрольного управления Администрации района | Балдина, Фонда |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок | 30235 | 39898 | МКУ – управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области, отдел экологического надзора контрольного управления Администрации района | Гаврилов, Балдина, Фонда |

Начальник отдела

экологического надзора

контрольного управления

администрации муниципального

района Красноярский Самарской области .Н.Балдина