Приложение 1

к постановлению администрации муниципального района Красноярский Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**«Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2020-2025 годы»**

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2020-2025 годы» |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Постановление администрации муни-ципального района Красноярский Самарской области от 21.04.2020 № 112 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального района Красноярский Самарской области» |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; пункт 3 часть 4 статьи 36, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Самарской области от 24.07.2019 № 508 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Чистая вода» на 2019-2024 годы» |
| Ответственный исполнитель Программы | МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
| Исполнитель Программы | МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
| Цели Программы | - по водоснабжению - обеспечение населения, предприятий и организаций питьевой водой, отвечающей санитарным нормам и правилам;  - по водоотведению - достижение предельно допустимых норм сброса сточных вод |
| Задачи Программы | - по водоснабжению:   1. строительство и модернизация систем водоснабжения; 2. повышение эффективности и надежности системы водоснабжения;   - по водоотведению:  1) строительство и модернизация систем водоотведения;  2) повышение эффективности и надежности системы водоотведения и очистки сточных вод |
| Показатели (индикаторы) Программы | 1) доля населения муниципального района Красноярский Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения;  2) снижение уровня износа объектов водоснабжения;  3) доля населения, обеспеченного централизованной канализационной системой;  4) доля сточных вод, пропущенных  через очистные сооружения, очищенных до нормативных значений;  5) снижение уровня износа объектов водоотведения |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2020 – 2025 годы.  Программа реализуется в один этап с  2020 по 2025 год |
| Объем и источники финансирования мероприятий Программы | общий объем финансирования Программы в 2020 – 2025 годах за счет средств бюджета муниципального района Красноярский Самарской области составит 187 344 тыс.рублей, из них формируемых за счет средств, поступающих из областного и федерального бюджетов – 169 784 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования по годам:  - 2020 год - 494 тыс.рублей;  - 2021 год - 12 500 тыс.рублей, в том числе формируемых за счет средств, поступающих из областного и федерального бюджетов – 11 250 тыс.рублей;  - 2022 год – 84 306 тыс.рублей, в том числе формируемых за счет средств, поступающих из областного и федерального бюджетов - 80 806 тыс.рублей;  - 2023 год – 79 828 тыс.рублей, в том числе формируемых за счет средств, поступающих из областного и федерального бюджетов – 77 728 тыс.рублей;  - 2024 год - 2616 тыс. рублей;  -2025 год – 7600 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты Программы | 1) повышение надежности и стабильности работы систем водоснабжения и водоотведения района;  2) улучшение качества питьевой воды;  3) повышение уровня надежности работы водозаборных и очистных сооружений |
| Система организации контроля за исполнением Программы | общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы муниципального района Красноярский Самарской области по строительству, ЖКХ, ГО и ЧС.  Текущее управление Программой осуществляет руководитель МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области.  МКУ – управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области ежегодно в срок до 1 февраля текущего года подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов (показателей), и направляет ее в управление экономики и инвестиций администрации муниципального района Красноярский Самарской области |

»

Приложение 2

к постановлению администрации муниципального района Красноярский Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

«3.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Решение задач по повышению эффективности и надёжности систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также модернизации данных систем, предполагает выполнение следующих основных мероприятий:

1. реконструкция водозабора и разводящих сетей в с.Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области, включающая разработку проектно-сметной документации, проведение строительно-монтажных работ по реконструкции водозаборных сооружений и прокладке новых водопроводных сетей в с. Новый Буян;
2. реконструкция системы водоснабжения п. Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области, включающая разработку проектно-сметной документации и прокладку новых водопроводных сетей в населенных пунктах: п. Коммунарский с. Калиновка, п. Яровой, п. Яблоневый;

3) строительство объекта: «Водопровод в с. Водино муниципального района Красноярский Самарской области», включающее разработку проектно-сметной документации, проведение строительно-монтажных работ по строительству новых водопроводных сетей в с. Водино;

4) реконструкция водозабора и разводящих сетей в с.Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, включающая разработку проектно-сметной документации, проведение строительно-монтажных работ по реконструкции водозаборных сооружений и прокладке новых водопроводных сетей в с. Красный Яр;

5) реконструкция очистных сооружений с.Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области, включающая разработку проектно-сметной документации, проведение строительно-монтажных работ по реконструкции очистных сооружений канализации и замене канализационных сетей в с. Новый Буян.

»

Приложение 3

к постановлению администрации муниципального района Красноярский Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

«5.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы в 2020 – 2025 годах за счет средств муниципального района Красноярский Самарской области составит 187 344 тыс.рублей, из них формируемых за счет средств, поступающих из областного и федерального бюджетов – 169 784 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования по годам:

- 2020 год - 494 тыс.рублей;

- 2021 год – 12 500 тыс.рублей, в том числе формируемых за счет средств, поступающих из областного и федерального бюджетов – 11 250 тыс.рублей;

- 2022 год – 84 306 тыс.рублей, в том числе формируемых за счет средств, поступающих из областного и федерального бюджетов - 80 806 тыс.рублей;

- 2023 год – 79 828 тыс.рублей, в том числе формируемых за счет средств, поступающих из областного и федерального бюджетов – 77 728 тыс.рублей;

- 2024 год – 2 616 тыс.рублей;

- 2025 год – 7600 тыс. рублей.

»

Приложение 4

к постановлению администрации муниципального района Красноярский

Самарской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Перечень мероприятий Программы и финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Исполнитель объекта | Источник финансирования | Плановый объем финансирования по годам, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| За период реализации программы | | | | | 2020 год | | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | | 2024 год | | 2025 год | |
| ПД\* | | СМР\* | | | ПД | СМР | ПД | | СМР | ПД | | СМР | ПД | СМР | | ПД | СМР | ПД | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель: обеспечение населения, предприятий, организаций питьевой водой, отвечающей санитарным нормам и правилам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Модернизация объектов водоснабжения с вводом в эксплуатацию  Задача 2. Повышение эффективности и надежности систем водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция водозабора и разводящих сетей в с. Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области | МКУ – управление строительства и ЖКЖ администрации муниципального района Красноярский Самарской области | Общая стоимость | 13500 | | | | 165750 |  |  | | 12500 |  | | 1000 | 83306 |  | | 79828 |  | 2616 |  |  |
| Федеральный бюджет |  | | | | 138275 |  |  | |  |  | |  | 70480 |  | | 67795 |  |  |  |  |
| Региональный бюджет | 11250 | | | | 20259 |  |  | | 11250 |  | |  | 10326 |  | | 9933 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2250 | | | | 7216 |  |  | | 1250 |  | | 1000 | 2500 |  | | 2100 |  | 2616 |  |  |
| 2 | Реконструкция системы водоснабжения  п. Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области | МКУ – управление строительства и ЖКЖ администрации муниципального района Красноярский Самарской области | Общая стоимость | 494 | | | |  | 494 |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  | | | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  | | | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 494 | | | |  | 494 |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Исполнитель объекта | Источник финансирования | Плановый объем финансирования по годам, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| За период реализации программы | | | | | 2020 год | | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | | 2024 год | | 2025 год | |
| ПД\* | | СМР\* | | | ПД | СМР | ПД | | СМР | ПД | | СМР | ПД | СМР | | ПД | СМР | ПД | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3 | Строительство объекта: «Водопровод в  с. Водино муниципального района Красноярский Самарской области» | МКУ – управление строительства и ЖКЖ администрации муниципального района Красноярский Самарской области | Общая стоимость | 1500 | | | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | 1500 |  |
| Федеральный бюджет |  | | | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  | | | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1500 | | | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | 1500 |  |
| 4 | Реконструкция водозабора и разводящих сетей в с.Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области | МКУ – управление строительства и ЖКЖ администрации муниципального района Красноярский Самарской области | Общая стоимость | 4000 |  | | | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | 4000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  | | | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  | | | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4000 |  | | | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | 4000 |  |
| **Итого по водопроводному хозяйству:** | | | | **19494** | **165750** | | | | **494** |  | | **12500** |  | **1000** | | **83306** |  | | **79828** |  | **2616** | **5500** |  |
| Цель: достижение предельно допустимых норм сброса сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Модернизация объектов водоотведения с вводом в эксплуатацию  Задача 2. Повышение эффективности и надежности системы водоотведения и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений  с. Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области | МКУ – управление строительства и ЖКЖ администрации муниципального района Красноярский Самарской области | Общая стоимость | 2100 | | | 0 | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | 2100 |  |
| Федеральный бюджет |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2100 | | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | 2100 |  |
| **Итого по канализационному хозяйству** | | | | **2100** | | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | **2100** |  |
| **ВСЕГО по Программе** | | | | **21594** | | | **165750** | | **494** |  | | **12500** |  | | **1000** | **83306** |  | **79828** | |  | **2616** | **7600** |  |

\*где ПД – проектная документация, СМР – строительно-монтажные работы.

Приложение 5

к постановлению администрации муниципального района Красноярский

Самарской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Перечень

показателей (индикаторов), характеризующих достижение

поставленных целей и задач Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование цели,  задачи, показателя  (индикатора) | Ед. измерения |  | Прогнозируемые значения  показателя (индикатора) | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Цель: обеспечение населения, предприятий, организаций питьевой водой, отвечающей санитарным нормам и правилам | | | | | | | |
|  | Задача 1. Строительство и модернизация системы водоснабжения | | | | | | | |
| 1. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | % | 63 | 63,6 | 63,6 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
|  | Задача 2. Повышение эффективности и надежности систем водоснабжения | | | | | | | |
| 2. | Снижение уровня износа объектов водоснабжения | % | 70,7 | 70,1 | 70,1 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
|  | Цель: достижение предельно допустимых норм сброса сточных вод | | | | | | | |
|  | Задача 1. Строительство и модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод | | | | | | |  |
| 1. | Доля населения, обеспеченного централизованной канализационной системой | % | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
| 2. | Доля сточных вод, пропущенных  через очистные сооружения, очищенных до нормативных значений | % | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
|  | Задача 2. Повышение эффективности и надежности системы водоотведения и очистки сточных вод | | | | | | | |
| 1. | Снижение уровня износа объектов водоотведения | % | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 |

»