 АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2024 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 28.12.2017 № 1284**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2025 годы» (редакция от 21.12.2022), п. 5 ст. 44 Устава муниципального района Красноярский Самарской области, принятого решением Собрания представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 14.05.2015 № 20-СП, Администрация муниципального района Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области «Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2024 годы» от 28.12.2017 № 1284 (с изменениями от 29.03.2018 № 74, от 10.10.2018 № 275, от 29.03.2019 № 114, от 30.09.2019 № 298, от 14.02.2020 № 36, от 02.04.2020 № 94, от 28.01.2021 № 13, от 01.03.2021 № 46, от 23.12.2021 № 383, от 02.09.2022 № 216, от 22.12.2022 № 349) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2025 годы»»;

1.2. В пункте 1 постановления цифры и слова «на 2018 - 2024 годы» заменить цифрами и словами «на 2018 - 2025 годы»;

1.3. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа), утверждённую постановлением, следующие изменения:

в наименовании муниципальной программы цифры и слова «на 2018 - 2024 годы» заменить цифрами и словами «на 2018 - 2025 годы»;

паспорт муниципальной программы изложить в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению;

в абзаце девятом раздела 1 и в абзаце 1 раздела 2 муниципальной программы цифры и слова «на 2018 - 2024 годы» заменить цифрами и словами «на 2018 - 2025 годы»;

раздел 3 «Показатели (индикаторы достижения целей и решения задач)» изложить в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению;

раздел 4 «Сроки и этапы Программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация Программы рассчитана на период с 2018 по 2025 годы»;

раздел 6 «Объём средств, необходимых на реализацию Программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации Программы | Объём финансирования, тыс. руб. |
| 2018 год | 23 817,9 тыс. руб., в том числе  формируемых за счёт средств, поступающих из федерального и областного бюджетов – 21 436,1 тыс. руб. |
| 2019 год | 22 699,1 тыс. руб., в том числе  формируемых за счёт средств, поступающих из федерального и областного бюджетов – 20 647,1 тыс. руб. |
| 2020 год | 20 424 тыс. руб., в том числе  формируемых за счёт средств, поступающих из федерального и областного бюджетов – 19 391 тыс. руб. |
| 2021 год | 18 855 тыс. руб., в том числе формируемых за счёт средств, поступающих из федерального и областного бюджетов – 17 579 тыс. руб. |
| 2022 год | 20 168 тыс. руб., в том числе  формируемых за счёт средств, поступающих из федерального и областного бюджетов – 18 792 тыс. руб. |
| 2023 год | 28 328 тыс. руб. за счет средств местного бюджета |
| 2024 год | 3 000,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета |
| 2025 год | 0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета |

»;

в разделе 7 «Перечень мероприятий Программы» муниципальной программы цифры и слова «в 2018 - 2024 годах» заменить цифрами и словами «в 2018 - 2025 годах», перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Красноярский Самарской области (далее - МКД), на которых планируются мероприятия по благоустройству в 2018-2024 годах, и перечень общественных территорий муниципального района Красноярский Самарской области, на которых планируются мероприятия по благоустройству в 2018-2024 годах, изложить в соответствии с приложениями 3 и 4 к настоящему постановлению соответственно.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноярский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава района М.В.Белоусов**

Шляхов 21956

Приложение 1

к постановлению администрации муниципального района Красноярский Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

«ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2025 годы |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 16.10.2017 (поручение временно исполняющего обязанности Губернатора Самарской области от 16.10.2017 № 1-11/1392) |
| ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;  - постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;  - постановление Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2025 годы» (редакция от 21.12.2022) |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Администрация муниципального района Красноярский Самарской области в лице МКУ – управление строительства и жилищно – коммунального хозяйства администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
| ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Красноярский Самарской области в 2018-2025 годах |
| ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Красноярский Самарской области;  - организация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального района Красноярский Самарской области;  - повышение уровня вовлеченности жителей, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального района Красноярский Самарской области |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий.  2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, планируемых к благоустройству (нарастающим итогом).  3. Доля благоустроенных дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, от общего количества дворовых территорий, планируемых к благоустройству.  4. Количество граждан, принявших участие в благоустройстве дворовых территорий муниципального района Красноярский Самарской области.  5. Количество благоустроенных общественных территорий.  6. Количество граждан, принявших участие в благоустройстве общественных территорий муниципального района Красноярский Самарской области |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 2018-2025 годы, разделение муниципальной программы на этапы не предусмотрено |
| ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС.РУБ.) | Планируемый объем и источники финансирования муниципальной программы на 2018-2025 годы составляет: 137 292 тыс. руб., в том числе:  - средства, поступающие из федерального и областного бюджетов – 97 845,2 тыс. руб., из них:  2018 г. – 21 436,1 тыс. руб.;  2019 г. – 20 647,1 тыс. руб.;  2020 г. – 19 391 тыс. руб.;  2021 г. – 17 579 тыс. руб.;  2022 г. – 18 792 тыс. руб.;  - средства, поступающие из местного бюджета – 39 446,8 тыс. руб., из них:  2018 г. – 2 381,8 тыс. руб.;  2019 г. – 2 052 тыс. руб.;  2020 г. – 1 033 тыс. руб.;  2021 г. – 1 276 тыс. руб.;  2022 г. – 1 376 тыс. руб.;  2023 г. – 28 328 тыс. руб.;  2024 г. – 3 000 тыс. руб.;  2025 г. – 0 тыс. руб. |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - Повышение общего уровня благоустройства дворовых территорий муниципального района Красноярский Самарской области;  - повышение общего уровня благоустройства общественных территорий муниципального района Красноярский Самарской области;  - вовлечение физических и юридических лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального района Красноярский Самарской области |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет заместитель Главы муниципального района Красноярский Самарской области по строительству, ЖКХ, ГО и ЧС |

».

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального района Красноярский

Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

«3. Показатели (индикаторы достижения целей и решения задач)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | | Итого |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 27 | 19 | 19 | 17 | 29 | 29 | 31 | 32 | 203\* |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | 13,3 | 22,66 | 32,01 | 40,39 | 54,67 | 68,96 | 84,2 | 100 | 100\* |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, от общего количества дворовых территорий, планируемых к благоустройству | % | 13,3 | 22,66 | 32,01 | 40,39 | 54,67 | 68,96 | 84,2 | 100 | 100\* |
| 4 | Количество граждан, принявших участие в благоустройстве дворовых территорий муниципального района Красноярский Самарской области | Чел. | 100 | 115 | 117 | 119 | 121 | 125 | 127 | 129 | 953 |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 27 |
| 6 | Количество граждан, принявших участие в благоустройстве общественных территорий муниципального района Красноярский Самарской области | Чел. | 10 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 0 | 183 |

\* с учетом перевыполненных плановых показателей:

факт в 2019 году – 19 благоустроенных дворовых территорий;

факт в 2020 году – 19 благоустроенных дворовых территорий.».

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального района Красноярский Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Красноярский Самарской области (далее - МКД), в которых планируются мероприятия по благоустройству в 2018-2025 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025 год |
| 1 | с. Красный Яр,  ул. Ново-Больничная,  д. 2А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Красный Яр,  ул. Ново-Больничная,  д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Красный Яр,  ул. Ново-Больничная,  д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Красный Яр,  ул. Ново-Больничная,  д. 6А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Красный Яр,  ул. Ново-Больничная,  д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Красный Яр,  ул. Ново-Больничная,  д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Красный Яр,  ул. Пионерская, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | с. Красный Яр,  ул. Пионерская, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Красный Яр,  ул. Пионерская, д. 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | с. Красный Яр,  ул. Советская, д. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Красный Яр,  ул. Советская, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | с. Красный Яр,  ул. Советская, д. 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | с. Красный Яр,  ул. Советская, д. 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Красный Яр,  ул. Советская, д. 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Красный Яр,  ул. Советская, д. 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Красный Яр, ул. Комсомольская,  д. 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | с. Красный Яр, ул. Комсомольская,  д. 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | с. Красный Яр, ул. Комсомольская,  д. 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | с. Красный Яр, ул. Комсомольская,  д. 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Красный Яр, ул. Комсомольская,  д. 259 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | с. Красный Яр, ул. Комсомольская,  д. 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Красный Яр, ул. Комсомольская,  д. 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | с. Красный Яр, ул. Комсомольская,  д. 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | с. Красный Яр, ул. Комсомольская,  д. 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | с. Красный Яр, ул. Сельхозтехника, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | с. Красный Яр,  пер. Коммунистический,  д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | с. Красный Яр,  ул. Промысловая, д. 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | с. Красный Яр, ул. Полевая, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | с. Красный Яр, ул. Дорожная, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | с. Красный Яр,  ул. Дорожная, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | с. Красный Яр, ул. Дорожная, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | с. Белозерки,  ул. Озерная, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | с. Белозерки, ул. Никонова, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | с. Белозерки, ул. Никонова, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | с. Белозерки, ул. Никонова, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | с. Белозерки, ул. Никонова, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | с. Белозерки, ул. Никонова, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | с. Белозерки, ул. Никонова, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | с. Белозерки, ул. Никонова, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | с. Белозерки, ул. Никонова, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | с. Белозерки,  ул. Никонова, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | с. Белозерки,  ул. Дзержинского, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | с. Белозерки,  ул. Дзержинского, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | с. Белозерки,  ул. Дзержинского, д. 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | с. Белозерки,  ул. Дзержинского, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | с. Белозерки,  ул. Дзержинского, д. 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | с. Белозерки,  ул. Дзержинского, д. 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | с. Белозерки,  ул. Дзержинского, д. 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | с. Белозерки,  ул. Дзержинского, д. 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | п. Светлое Поле, ул. Комсомольская, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | п. Светлое Поле, ул. Полевая, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | п. Светлое Поле, ул. Полевая, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | п. Светлое Поле, ул. Полевая, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | п. Светлое Поле,  ул. Специалистов, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | п. Светлое Поле, ул. Специалистов, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | п. Светлое Поле,  ул. Советская, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | п. Светлое Поле,  ул. Советская, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | п. Светлое Поле,  ул. Советская, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | п. Светлое Поле,  ул. Советская, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | п. Светлое Поле,  ул. Совхозная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | п. Светлое Поле,  ул. Совхозная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | п. Светлое Поле,  ул. Совхозная, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | п. Светлое Поле,  ул. Совхозная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | п.г.т. Волжский,  ул. Жилгородок, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | п.г.т. Волжский,  ул. Жилгородок, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | п.г.т. Волжский,  ул. Жилгородок, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | п.г.т. Волжский,  ул. Жилгородок, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | п.г.т. Волжский,  ул. Жилгородок, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | п.г.т. Волжский,  ул. Жилгородок, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | п.г.т. Волжский,  ул. Жилгородок, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | п.г.т. Волжский,  ул. Жилгородок, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | п.г.т. Волжский,  ул. Жилгородок, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | п.г.т. Волжский,  ул. Жилгородок, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | п.г.т. Волжский,  ул. Жилгородок, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | п.г.т. Волжский,  ул. Жилгородок, д. 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | п.г.т. Волжский,  ул. Жилгородок, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | п.г.т. Волжский,  ул. Жилгородок, д. 29А: корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4, корп. 5, корп. 6, корп. 7, корп. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | п.г.т. Волжский,  ул. Князева, д. 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | п.г.т. Волжский, ул. Сосновская, д. 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | п.г.т. Волжский, ул. Пионерская, д. 9, 9А, 9Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | п.г.т. Волжский, ул. Заводская, д. 11 А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | п.г.т. Волжский, ул. Заводская, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | п.г.т. Волжский, ул. Заводская, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | п.г.т. Волжский, ул. Заводская, д. 16 А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | п.г.т. Волжский, ул. Заводская, д. 17 А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | п.г.т. Волжский, ул. Заводская, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | п.г.т. Волжский,  ул.Железнодорожная,  д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | п.г.т. Новосемейкино, ул. Радио, д. 20, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | п.г.т. Новосемейкино, ул. Радио, д. 20 А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | п.г.т. Новосемейкино, ул. Радио, д. 20 Б, д. 20 Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | п.г.т. Новосемейкино, ул. Радио, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | п.г.т. Новосемейкино, ул. Новая, д. 23, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | п.г.т. Новосемейкино, ул. Новая, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | п.г.т. Новосемейкино, ул. Мира, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | п.г.т. Новосемейкино, ул. Мира, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | п.г.т. Новосемейкино, ул. Мира, д. 9, д. 11,  д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | п.г.т. Новосемейкино, ул. Мира, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | п.г.т. Новосемейкино, ул. Ново-Садовая, д. 11, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | п.г.т. Новосемейкино,  ул. Заводская, д. 13,  д. 14, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | п.г.т. Новосемейкино, ул. Заводская, д. 12, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | п.г.т. Новосемейкино,  ул. Заводская, д. 16, д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | п.г.т. Новосемейкино,  ул. Советская, д. 42,  д. 44, д. 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | п.г.т. Новосемейкино,  ул. Жигулевская, д. 2,  д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | п.г.т. Новосемейкино, ул. Жигулевская, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | п.г.т. Новосемейкино, ул. Жигулевская, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | п.г.т. Новосемейкино, ул. Жигулевская, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | п.г.т. Новосемейкино,  ул. Школьная, д. 8,  д. 10, ул. Жигулевская, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | п.г.т. Новосемейкино,  ул. Солнечная, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | п.г.т. Новосемейкино,  ул. Рудничная, д. 12А,  д. 14 А, д. 16 А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | п.г.т. Новосемейкино,  ул. Рудничная, д. 18 Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | п.г.т. Новосемейкино,  ул. Советская, д. 40,  ул. Школьная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | п.г.т. Новосемейкино,  ул. Рудничная, д. 18А,  ул. Советская, д. 38,  ул. Школьная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | п.г.т. Новосемейкино,  ул. Жигулевская, д. 1,  д. 3, д. 5, ул. Школьная, д. 4, д. 6, ул. Рудничная,  д. 17, д. 18, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | п.г.т. Новосемейкино,  ул. Жигулевская, д. 11, д. 13, ул. Школьная, д. 3,  д. 5, ул. Рудничная, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | п.г.т. Новосемейкино,  ул. Северная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | п.г.т. Новосемейкино,  ул. Северная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | п.г.т. Новосемейкино, ул. Советская, д. 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | п.г.т. Мирный,  ул. Полевая, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | п.г.т. Мирный,  ул. Полевая, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | п.г.т. Мирный,  ул. Полевая, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | п.г.т. Мирный, ул. Полевая, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | п.г.т. Мирный, ул. Строителей, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | п.г.т. Мирный, ул. Строителей, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | п.г.т. Мирный,  ул. Строителей, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | п.г.т. Мирный, ул. Строителей, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | п.г.т. Мирный,  ул. Строителей, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | п.г.т. Мирный, ул. Строителей, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | п.г.т. Мирный, ул. Строителей, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | п.г.т. Мирный, ул. Строителей, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | п.г.т. Мирный,  ул. Строителей, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | п.г.т. Мирный,  ул. Строителей, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | п.г.т. Мирный,  ул. Строителей, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | п.г.т. Мирный, ул. Строителей, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | п.г.т. Мирный, ул. Строителей, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | п.г.т. Мирный, ул. Строителей, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | п.г.т. Мирный,  ул. Строителей, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | п.г.т. Мирный,  ул. Строителей, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | п.г.т. Мирный,  ул. Нефтяников, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | п.г.т. Мирный, ул. Нефтяников, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | п.г.т. Мирный,  ул. Нефтяников, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | п.г.т. Мирный, ул. Нефтяников, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | п.г.т. Мирный, ул. Нефтяников, д. 18,  д. 18 А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | п.г.т. Мирный, ул. Шоссейная, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | п.г.т. Мирный,  ул. П. Морозова, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | п.г.т. Мирный,  ул. П. Морозова, д.1А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | п.г.т. Мирный,  ул. П. Морозова, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | п.г.т. Мирный, ул. П. Морозова, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | п.г.т. Мирный, ул. П. Морозова, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | п.г.т. Мирный,  ул. П. Морозова, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | п.г.т. Мирный, ул.П. Морозова, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | п.г.т. Мирный, ул. П. Морозова, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | п.г.т. Мирный,  ул. П. Морозова, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | п.г.т. Мирный,  ул. Комсомольская, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | п.г.т. Мирный,  ул. Комсомольская, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | п.г.т. Мирный,  ул. Комсомольская, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | п.г.т. Мирный,  ул. Песочная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | п.г.т. Мирный, ул. Песочная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | п.г.т. Мирный, ул. Песочная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | п.г.т. Мирный, ул. Песочная, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | п.г.т. Мирный, ул. Песочная, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | п.г.т. Мирный, ул. Песочная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | п.г.т. Мирный, ул. Песочная, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | п.г.т. Мирный, ул. Песочная, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | п.г.т. Мирный, ул. Песочная, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | п.г.т. Мирный, ул. Песочная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | п.г.т. Мирный,  ул.З.Космодемьянской, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | п.г.т. Мирный, ул.З.Космодемьянской, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | п.г.т. Мирный,  ул.З.Космодемьянской, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | п.г.т. Мирный,  ул.З.Космодемьянской, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | п.г.т. Мирный,  ул.З.Космодемьянской, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | п.г.т. Мирный,  ул.З.Космодемьянской, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | п.г.т. Мирный,  ул.З.Космодемьянской, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | п.г.т. Мирный,  ул.З.Космодемьянской, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | п.г.т. Мирный,  ул. Нагорная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | п.г.т. Мирный, ул. Нагорная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | п.г.т. Мирный, ул. Нагорная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | п.г.т. Мирный, ул. Нагорная, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | п.г.т. Мирный, ул. Нагорная, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | п.г.т. Мирный,  ул. Первомайская, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | п.г.т. Мирный, ул. Пионерская, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | с. Новый Буян, ул. Студеная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | с. Новый Буян, ул. Школьная, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | с. Новый Буян, ул. Заводская, д. 17 А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | с. Новый Буян, ул. Школьная, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | с. Новый Буян, ул. Школьная, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | с. Новый Буян, ул. Школьная, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | с. Новый Буян, ул. Центральная, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | с. Новый Буян, ул. Центральная, д. 13,  д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | с. Новый Буян, ул. Центральная, д. 8,  д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | с. Новый Буян,  ул. Первомайская, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | с. Новый Буян,  ул. Первомайская, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | с. Хилково, ул. Ленина, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | с. Хилково, ул. Ленина, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | с. Хилково, ул. Ленина, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | с. Хилково, ул. Ленина, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | с. Хилково,  ул. Школьная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | с. Хилково,  ул. Школьная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | с. Хилково,  ул. Школьная, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | с. Хилково,  ул. Школьная, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | с. Хилково,  ул. Школьная, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | с. Хилково,  ул. Школьная, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | с. Хилково,  ул. Школьная, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Красноярский Самарской области (далее - МКД), в которых планируются мероприятия по благоустройству в 2018-2025 годах скорректирован с учетом фактически выполненных работ в 2018 - 2022 годах».

Приложение 4

к постановлению администрации муниципального района Красноярский Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень общественных территорий муниципального района Красноярский Самарской области, на которых

планируются мероприятия по благоустройству в 2018-2025 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | п.г.т. Волжский,  ул. Школьная, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п.г.т. Волжский, ул. Советская, д. 33 А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п.г.т. Волжский, ул. Песочная, д. 2 А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п.г.т. Волжский, ул. Жилгородок, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Новый Буян, ул. Степная, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Красный Яр,  ул. Комсомольская, д. 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Красный Яр,  ул. Рабочий городок, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | с. Красный Яр,  ул. Комсомольская, д. 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Белозерки,  ул. Озерная, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п.г.т. Новосемейкино,  ул. Школьная, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п.г.т. Новосемейкино, в границах ул. Матюгина, д. 92 А и ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п.г.т. Новосемейкино,  ул. Дорожная, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | п.г.т. Новосемейкино,  ул. Северная, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | п.г.т. Новосемейкино, ул. Радио, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | п.г.т. Новосемейкино, ул. Мира, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | п.г.т. Мирный, ул. Нефтяников, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Хилково, ул. Школьная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | п.г.т. Новосемейкино, в границах ул. Мира, д. 2,9,11 и ул. Новосадовая, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | п.г.т. Новосемейкино, в границах ул. Советская и ул. Дачная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | с. Хилково,  ул. Рабочая, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | п.г.т. Новосемейкино, земельный участок с кадастровым номером 63:26:2203015:1254 в границах ул. Центральная, проезд Первый Безымянный, ул. Спортивная, ул. Олимпийская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | п.г.т. Мирный, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Новый Буян, ул. Зелёная, д. 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | с. Красный Яр, от ул. Почтовая д. 22 до д. 4 по ул. Речная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | п. Волжский, ул. Советская, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | п. Светлое Поле, ул. Полевая, уч. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | с. Красный Яр, ул. Полевая, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

».