АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________№___________

О внесении изменений в муниципальную программу

муниципального района Красноярский Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений муниципального района Красноярский Самарской области»

до 2025 года

На основании пункта 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 5 статьи 44 Устава муниципального района Красноярский Самарской области, принятого решением Собрания представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 14.05.2015 №20-СП, Администрация муниципального района Красноярский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в муниципальную программу муниципального района Красноярский Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений муниципального района Красноярский Самарской области» до 2025 года, утвержденную постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 07.06.2018 № 166 (с изменениями от 22.10.2018 № 297) (далее - программа) изменения:

1.1 Абзац 2 раздела «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«Планируемый общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 264 924,91 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 31 185,00 тыс. рублей:

в 2019 году – 31 185,00 тыс. рублей.

- средства областного бюджета – 123 874,50 тыс. рублей:

в 2019 году – 37 999,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 85 875,40 тыс. рублей.

- средства местного бюджета – 109 865,41 тыс. рублей:

в 2018 году – 3 493,90 тыс. рублей;

в 2019 году – 5 451,00 тыс. рублей;

в 2020 году – 7 720,48 тыс. рублей;

в 2021 году – 4 100,00 тыс. рублей;

в 2022 году – 15 138,43 тыс. рублей;

в 2023 году – 7 311,60 тыс. рублей;

в 2024 году – 25 297,40 тыс. рублей;

в 2025 году – 40 902,60 тыс. рублей»;

  - Раздел 3 дополнить таблицей

Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ход и итоги реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений муниципального района Красноярский Самарской области" до 2025 года

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Значение целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | Число новых мест в организациях, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования, введённых путём строительства и капитального ремонта объектов общего образования | 0 | 90 | 715 | 80 | 0 | 0 | 25 | 1225 |  |
|  | количество ежегодно вводимых мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, введённых путём строительства и капитального ремонта объектов общего образования | 0 | 0 | 140 | 40 | 230 | 140 | 0 | 0 |  |
|  | Количество объектов общего образования, находящихся в собственности Красноярского района, для выполнения капитального ремонта которых разработана проектно-сметная документация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |

  - Таблицу 1 программы «Перечень мероприятий и объём финансирования Муниципальной программы» изложить в соответствии с приложением к настоящему постановлению;

  - Абзац 2 раздела 7 программы «Информация о ресурсном обеспечении Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Планируемый общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 264 924,91 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 31 185,00 тыс. рублей:

в 2019 году – 31 185,00 тыс. рублей.

- средства областного бюджета – 123 874,50 тыс. рублей:

в 2019 году – 37 999,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 85 875,40 тыс. рублей.

- средства местного бюджета – 109 865,41 тыс. рублей:

в 2018 году – 3 493,90 тыс. рублей;

в 2019 году – 5 451,00 тыс. рублей;

в 2020 году – 7 720,48 тыс. рублей;

в 2021 году – 4 100,00 тыс. рублей;

в 2022 году – 15 138,43 тыс. рублей;

в 2023 году – 7 311,60 тыс. рублей;

в 2024 году – 25 297,40 тыс. рублей;

в 2025 году – 40 902,60 тыс. рублей»;

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноярский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального района Красноярский Самарской области Д.В.Домнина.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района 							             М.В.Белоусов

Кузьминых

- Приложение

- к постановлению администрации

- муниципального района Красноярский

- Самарской области

- от __________________ №___________

- «Таблица 1

к Муниципальной программе

"Строительство, реконструкция

и капитальный ремонт

общеобразовательных учреждений

муниципального района Красноярский

Самарской области" до 2025 года

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" ДО 2025 ГОДА

| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия (объекта) | Срок реализации, годы | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Балансодержатель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1. Проектирование и строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в п.г.т. Волжский Красноярского района | 2024 - 2025 | 57 500,00 |  |  |  |  |  |  | 23 697,40 | 33 802,60 | МКУ - управление строительства и ЖКХ | Ввод 1200 ученических мест |
| 1.2 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 675 мест в пос. Новосемейкино Красноярского района | 2018 - 2020 | 7 293,90 | 3 493,90 | 0 | 3800,00 |  |  |  |  |  | 2018 год - КУМС администрации муниципального района Красноярского района 2019 год - МКУ - управление строительства и ЖКХ | Ввод 675 ученических мест |
| 1.3 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 350 мест в пос. Кирилинский Красноярского района | 2025 | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 | МКУ - управление строительства и ЖКХ | Готовый к реализации проект строительства школы на 360 ученических мест |
| 1.4 | Проектирование и строительство школы - детского сада на 80 школьных и 40 дошкольных мест в с. Молгачи Красноярского района | 2020-2021 | 200,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  | МКУ - управление строительства и ЖКХ | Ввод 80 ученических и 40 дошкольных мест |
| 1.5 | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 дошкольных мест в пос. Кирилинский Красноярского района | 2025 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 | МКУ - управление строительства и ЖКХ | Готовый к реализации проект строительства детского сада на 200 дошкольных мест |
| 1.6 | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 дошкольных мест в пос. Новосемейкино Красноярского района | 2022-2023 | 8 711,60 |  |  |  |  | 2 000,00 | 6 711,60 |  |  | МКУ - управление строительства и ЖКХ | Ввод 140 дошкольных мест |
| 1.7 | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 дошкольных мест в с. Белозёрки Красноярского района | 2019-2020 | 131 926,4 |  | 46 051,00 | 85 875,4 |  |  |  |  |  | МКУ - управление строительства и ЖКХ | Ввод 140 дошкольных мест |
| 1.8 | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 80 дошкольных мест в квартале Звёздный пос. Новосемейкино Красноярского района | 2021-2022 | 6 108,97 |  |  |  | 2 000,00 | 4 108,96654 |  |  |  | МКУ - управление строительства и ЖКХ | Ввод 80 дошкольных мест |
| 1.9 | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 150 дошкольных мест в с. Красный Яр Красноярского района | 2021-2022 | 11 029,46 |  |  |  | 2 000,00 | 9 029,45997 |  |  |  | МКУ - управление строительства и ЖКХ | Ввод 150 дошкольных мест |
| 2. Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Красный Яр | 2019 | 29 034,10 |  | 29 034,10 |  |  |  |  |  |  | КУМС администрации муниципального района Красноярского района | Ввод 90 ученических мест |
| 2.2 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Белозёрки | 2020 | 3 820,48 |  |  | 3 820,48 |  |  |  |  |  | КУМС администрации муниципального района Красноярского района | Ввод 50 ученических мест |
| 2.3 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Шилан | 2024 | 1000,00 |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  | КУМС администрации муниципального района Красноярского района | Ввод 25 ученических мест |
| 2.4 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Большая Раковка | 2025 | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 | КУМС администрации муниципального района Красноярского района | Ввод 25 ученических мест |
| 3. Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания ГБОУ СОШ с. Шилан | 2023 | 600,00 |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  | КУМС администрации муниципального района Красноярского района | 1 готовый к реализации пакет документов |
| 3.2 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания ГБОУ СОШ с. Большая Раковка | 2024 | 600,00 |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  | КУМС администрации муниципального района Красноярского района | 1 готовый к реализации пакет документов |
| 3.3 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба | 2025 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 | КУМС администрации муниципального района Красноярского района | 1 готовый к реализации пакет документов |
| Итого по муниципальной программе |  | 2018-2025 | 264 924,91 | 3 493,90 | 75 085,10 | 93 595,88 | 4 100,00 | 15 138,43 | 7 311,60 | 25 297,40 | 40 902,60 | МКУ - управление строительства и ЖКХ КУМС администрации муниципального района Красноярского района | Ввод 2095 ученических и 550 дошкольных мест Получение 2 готовых к реализации проектов строительства и 3 проектов капитального ремонта |

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель Главы района |  | Д.В.Домнин |
| ВРИО Заместителя Главы по финансам, экономике и сельскому хозяйству |  | А.Ю.Марьянов |
| Заместитель Главы— руководитель Комитета по управлению муниципальной собственностью |  | И.В.Лысенкова |
| Руководитель МКУ — управление строительства и ЖКХ |  | А.А.Усачёв |
| И.о. Руководитель правового управления |  | Н.А. Держаев |
| Руководитель Финансового управления |  | Е.Е.Голованова |
| Руководитель управления экономики |  | С.А.Щитанова |
| Начальник общего отдела |  | О.К.Морозова |