

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ БУЯН

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛ Е Н И Е

от 30 марта 2020 года № 21

**Отчет по реализации муниципальных программам за 2019 год в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области**

  В соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Новый Буян муниципального района  Красноярский, Постановления Администрации сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский от 14.10.2011г. № 33 «О муниципальных долгосрочных целевых программах», администрация сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить **отчет о реализации муниципальной программы  
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы»   
за 2019 год** согласно      приложению  1.

2. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы» за 2019 год согласно приложению  2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноярский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального района Красноярский в сети Интернет.

Глава сельского поселения Новый Буян

муниципального района Красноярский

Самарской области Е.Г. Тихонова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Новый Буян

муниципального района Красноярский

Самарской области

от 30 марта 2020 года № 21

**Отчет о реализации муниципальной программы**  
**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы»**   
**за 2019 год**

Программные мероприятия: Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы» была утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области от 13.02.2018 г. № 11. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях  
в муниципальную программу:

В течение 2019 года в муниципальную программу сельского поселения Новый Буян м.р. Красноярский Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы» вносилось два изменения, корректировались объемы финансирования по годам (в разрезе источников финансирования).

Сроки и этапы выполнения программы: Данная программа выполнена в 2018 году.

1 этап: сбор документации для формирования плана закупок, плана-графика

2 этап: создание заявки на закупку

3 этап: выход на торги, заключение контракта

4 этап: с 21 августа 2019 года начало работ по ремонту автомобильных дорог, по ремонту дворовых территорий МКД, проездов к дворовым МКД села Н.Буян.

5 этап: 15 октября 2019 год окончание работ, приемка и подписание акта выполненных работ, оплата.

Исполнители: Администрация с.п. Н.Буян оплачивает выполненные работы из бюджета с.п. Н. Буян, а ООО «МЗС» выполняет работы по ремонту автомобильных дорог, по ремонту дворовых территорий МКД, проездов к дворовым МКД села Н. Буян (по итогам торгов).

Запланированное финансирование: 3 987 839,51 рублей, из них средства областного бюджета в сумме 3 552 766,07 рублей, средства местного бюджета 435 073,44 рубля.  
 Данная программа направлена на достижение основной цели:  
- достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области.   
 В 2019 году для реализации намеченных целей выполнены следующие задачи:  
- Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул. Кооперативная от ул. Лесхоз д. № 2 до ул. Кооперативная д. № 58; от ул. Степная д 42 до ул. Энергетиков д. 3; на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Школьная д. 16, 17; на ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сельском поселении Новый Буян по улицам Заводская д. 17А.   
 Программа позволила сформировать мероприятия по реализации работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.  
 Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.  
На реализацию муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы» в 2019 году были потрачено 3 987 839,51 рублей, из них средства областного бюджета в сумме 3 552 766,07 рублей, средства местного бюджета 435 073,44 рубля.  
В 2019 году заключен 2 муниципальный контракт на сумму 3 987 839,51 рублей.   
 Муниципальная программа включает следующее мероприятие:  
– Ремонт автомобильных дорог, по ремонту дворовых территорий МКД, проездов к дворовым МКД села Н. Буян на которое предусмотрено 3 987 839,51 рублей, использовано 3 987 839,51 рублей;  
По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы сельского поселения «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи, с чем принятие дополнительных поручений не требуется.  
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году отражены в Таблице к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2019 году, отсутствовали.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы   
за 2019 год:

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.  
 На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2019 году было запланировано - 3 987 839,51 рублей, фактическое исполнение составило – 3 987 839,51 рублей. Муниципальная программа выполнена в полном объеме.  
 Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году составляет 100%.  
 Вывод: С учетом данных результатов в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Приложение к

отчету о реализации муниципальной программы

**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2018- 2020 годы» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  Соглашение на отчетную дату, тыс. руб.  [<31.12.2019>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<31.12.2019>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2018- 2020 годы» | Администрация с.п. Новый Буян | муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности | 21 августа 2019г. | 15 октября 2019г. | 3987,8 | 3987,8 | 3987,8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

сельского поселения Новый Буян

муниципального района Красноярский

Самарской области

от 30 марта 2020 года № 21

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы» за 2019 год.**

Программные мероприятия:муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области от 04.04.2018 № 14.

Сроки и этапы выполнения программы: Данная программа выполнена в 2019 году.

Исполнители: Администрация сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области.

Запланированное финансирование: На 2019 год финансирование запланировано в размере 8 542 рубля.  
 Данная программа направлена на достижение основной цели:  
- оказание содействия развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Новый Буян и отражает участие органов местного самоуправления в становлении малого и среднего предпринимательства как значимого сектора экономики сельского поселения Новый Буян.   
 В 2019 году для реализации намеченных целей выполнены следующие задачи:  
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, правовая, информационная аналитическая поддержка СМСП, пропаганда предпринимательства, повышение конкурентоспособности СМСП и продвижение продукции.   
 Муниципальная программа включает следующие мероприятия: приложение к отчету о реализации муниципальной программы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2019 году, отсутствовали.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы   
за 2019 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Значение показателей | |
| отчетный год | |
| план  2019 | факт  2019 |
| 1. | Количество малых и средних предприятия(ИП/ЮЛ) | единиц | 50/40 | 50/40 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников  малых и средних предприятий в среднесписочной численности всех предприятий | Чел. | 50/40 | 50/40 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата наемных работников на малых предприятиях | рублей | 12130 | 12902 |

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году составляет 100%.  
 Вывод: С учетом данных результатов в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Приложение к

отчету о реализации муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2018 - 2020 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Кол-во оказанных услуг  2019 г. | Источник  финансирования | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 1. | Содействие развитию общественных объединений и ассоциаций предпринимателей | 0 | Финансирование  не требуется | Администрация сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области |
| Итого по разделу 1 | | 0 |  |  |
| Раздел 2. Правовая, информационная и аналитическая поддержка СМСП | | | | |
| 2.1 | Оказание информационной и консультационной поддержки СМСП | 1 | Финансирование  не требуется | Администрация сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области |
| 2.2 | Организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов», форумов, встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности и обмену опытом в области поддержи предпринимательства | 5 | Финансирование не требуется | Администрация сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области |
| 2.3 | Организация и проведение социологических и аналитических исследований по различным аспектам состояния и развития малого и среднего бизнеса, в том числе в отраслевом и поселенческом разрезах | 0 | Финансирование  не требуется | Администрация сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области |
| 2.4 | Обеспечение свободного доступа СМСП к информации о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду СМСП, с обязательным размещением вышеуказанной информации в сети Интернет | 0 | Финансирование не требуется | Комитет по управлению муниципальной собственности муниципального района Красноярский Самарской области |
| Итого по разделу 2 | | 6 |  |  |
| Раздел 3. Пропаганда предпринимательства. Повышение конкурентоспособности СМСП, продвижение  продукции СМСП | | | | |
| 3.1 | Оказание содействия МАУ «Центр поддержки предпринимательства, туризма и реализации молодежной политики муниципального района Красноярский Самарской области» в проведении профессионального праздника «День российского предпринимательства» и мероприятий, приуроченных к празднику | 0 | Финансирование не требуется | Администрация сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области |
| 3.2 | Проведение конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области среди субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 | Местный бюджет | Администрация сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области |
| 3.3 | Оказание содействия МАУ «Центр поддержки предпринимательства, туризма и реализации молодежной политики муниципального района Красноярский Самарской области» проведении ежегодного конкурса «Предприниматель года» | 0 | Финансирование не требуется | Администрация сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области |
| Итого по разделу 3 | | 1 |  |  |
| ИТОГО | | 7 |  |  |