АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ КАМЕНКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛ Е Н И Е

от  19 марта 2021 года  № 25

Отчет по реализации муниципальных программам за 2020 год в сельском поселении Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения  Большая Каменка муниципального района  Красноярский, администрация  сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы» 
за 2020 год согласно приложению  1.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава сельского поселения Большая Каменка

муниципального района Красноярский

Самарской области                                                                         О.А. Якушев

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# к постановлению  администрации

# сельского поселения Большая Каменка

# муниципального района   Красноярский

# Самарской области

# от  19.03.2021 года  № 25

Отчет о реализации муниципальной программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы» 
за 2020 год

Программные мероприятия: Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы» была утверждена постановлением администрации сельского поселения Большая Каменка  муниципального района Красноярский Самарской области от 27.02.2018 г. № 7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях
в муниципальную программу:

В течение 2020 года в муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на 2020-2022 годы» вносилось два изменения, корректировались объемы финансирования по годам (в разрезе источников финансирования).

Сроки и этапы выполнения программы: Данная программа не выполнена в 2019 году.

1 этап: сбор документации для формирования плана закупок, плана-графика

2 этап: создание заявки на закупку

3 этап: выход на торги, заключение контракта

4 этап: с декабря 2019 года начало работ по ремонту грунтовой дороги от поселка Соколинка до поселка Раевка.

5 этап: Условия контракта подрядчиком не исполнены, в следствие чего субсидия из областного бюджета в бюджет поселения не поступила, оплата не произведена.

Исполнители: Администрация сельского поселения Большая Каменка оплачивает выполненные работы из бюджета сельского поселения Большая Каменка, а ООО«Тема» выполняет работы по ремонту грунтовой дороги от поселка Соколинка до поселка Раевка. (по итогам торгов).

Запланированное финансирование: 5 133 470,23 рубля, из них средства областного бюджета в сумме 5 000 000,00 рублей, средства местного бюджета 133 470,23  рубля.
Данная программа направлена на достижение основной цели:
- достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дороги,  в сельском поселении Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарскойобласти.

В настоящее время продолжаются претензионные работы.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2019 году, послужило невыполнение условий контракта подрядчиком ООО «Тема».

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год:

Программа не реализована по причине невыполнения подрядчиком «ООО Тема» обязательств согласно контракту.

Сроки и этапы выполнения программы: Данная программа выполнена в 2020 году.

1 этап: сбор документации для формирования плана закупок, плана-графика

2 этап: создание заявки на закупку

3 этап: выход на торги, заключение контракта

4 этап: с 19 июня 2020 года начало работ по ремонту автомобильной дороги от поселка Раевка до поселка Соколинка.

5 этап: 30 октября 2020 год окончание работ, приемка и подписание акта выполненных работ, оплата.

Исполнители: Администрация сельского поселения Большая Каменка оплачивает выполненные работы из бюджета сельского поселения Большая Каменка, а ООО«КД ПМК» выполняет работы по ремонту автомобильной дороги от поселка Раевка до поселка Соколинка. (по итогам торгов).

На реализацию муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на 2020-2022 годы» в 2020 году были потрачено 12 020 620,90 рублей, из них средства областного бюджета 11 864 333,09  рублей, средства местного бюджета 156 287,81  рублей.

В 2020 году заключены  контракты  на сумму 12 020 620,90   рублей. 
             Муниципальная программа включает следующее мероприятие:
– Ремонт автомобильной дороги от поселка Раевка до поселка Соколинка.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы  сельского поселения «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на 2020-2022 годы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи, с чем принятие дополнительных поручений не требуется.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году отражены в Таблице к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, отсутствовали.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год:

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.
          На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2020 году было запланировано – 12 155 167,17   рублей, из них средства областного бюджета 11 997 150,00  рублей, средства местного бюджета 158 017,17  рублей, фактическое исполнение составило –  12 020 620,90 рублей, из них средства областного бюджета 11 864 333,09  рублей, средства местного бюджета 156 287,81  рублей   рублей. Муниципальная программа выполнена в объеме 99 %.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году составляет 99 %.

Вывод: С учетом данных результатов в 2020 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Приложение к

отчету о реализации муниципальной программы

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на 2018- 2020 годы» за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено Соглашение на отчетную дату, тыс. руб. 31.12.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 31.12.2020 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на 2018- 2020 годы» | Администрация с.п. Большая Каменка | муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности | 19.06.2020 | 30.10.2020 | 158, 02 | 156,3 | --- |