АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ КАМЕНКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛ Е Н И Е

от 15 марта 2023 года  № 17

Отчет по реализации муниципальных программам за 2022 год в сельском поселении Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения  Большая Каменка муниципального района  Красноярский, Постановления Администрации сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский  от 14.10.2011г. № 33 «О муниципальных долгосрочных целевых программах», администрация  сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» 
за 2022 год согласно приложению  1.

2. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» за 2022 год согласно приложению  2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноярский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального района Красноярский в сети Интернет.

Глава сельского поселения Большая Каменка

муниципального района Красноярский

Самарской области                                                                         О.А. Якушев

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# постановлению  администрации

# сельского поселения Большая Каменка

# муниципального района   Красноярский

# Самарской области

# от 15 марта 2023 года  № 17

Отчет о реализации муниципальной программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» 
за 2022 год.

Основная цель программы: Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

| Основные задачи Программы: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта автомобильных дорог. |  |  |
| --- | --- | --- |

Программные мероприятия: Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением администрации сельского поселения Большая Каменка  муниципального района Красноярский Самарской области от 12.11.2020 г. № 48.

В течение 2022 года в муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» вносилось два изменения, корректировались объемы финансирования по годам (в разрезе источников финансирования).

Сроки реализации программы:2022 год

Мероприятия Программы в 2022 году:

1.В рамках реализации мероприятий по ремонту дорог в 2019 г. были проведены торги Администрацией сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области, по результатам которых был заключен муниципальный контракт № 084220000211900346_78027  от 18.09.2019г  с ООО «Тема» по выполнению работ ремонта грунтовой дороги от п. Соколинка до п. Раевка сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области. По результатам проверки специалистами МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Администрацией сельского поселения Большая Каменка от 13.01.2020 года составлено заключение о нарушениях выполненных работ, на основании которого,  оплата по выполненным работам в 2019 году не произведена. ООО «Тема» подала иск в Арбитражный суд. Суд иск удовлетворил. По исполнительному листу обязал Администрацию  сельского поселения Большая Каменка выплатить задолженность в размере 4 756 793,92 рублей из  бюджета сельского поселения Большая Каменка по муниципальному контракту № 084220000211900346_78027  от 18.09.2019г. Оплата была произведена в 2022 году в размере 4 756 793,92 рублей.

2.В рамках мероприятий по ремонту дорог Администрация сельского поселения Большая Каменка подписала Соглашение № 1  от 31.05.2022 года о передаче  Администрации муниципального района Красноярский Самарской области осуществления полномочий Администрации сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), в части ремонта автомобильных дорог:

- ремонт дорожного покрытия улицы Дорожной с. Большая Каменка – 1400 м2;

- ремонт дорожного покрытия улицы Сухолиния с. Большая Каменка – 1200 м2;

- ремонт участка дороги от дороги регионального значения «Урал» - Большая Каменка – Русская Селитьба – Большая Чесноковка до дома № 29 по улице Горной п. Новый Городок – 1030 м2.».

Администрация сельского поселения Большая Каменка заключила соглашение с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области № 706-09/2022-077 от 06.07.2022г. на предоставление субсидии для ремонта вышеуказанных автомобильных дорог в размере 5 853 510 рублей.

Для ремонта автомобильных дорог:

- ремонт дорожного покрытия улицы Дорожной с. Большая Каменка – 1400 м2;

- ремонт дорожного покрытия улицы Сухолиния с. Большая Каменка – 1200 м2;

- ремонт участка дороги от дороги регионального значения «Урал» - Большая Каменка – Русская Селитьба – Большая Чесноковка до дома № 29 по улице Горной п. Новый Городок – 1030 м2.»  Администрация сельского поселения Большая Каменка перечислила по Соглашению № 1 от 31.05.2022 года денежные средства Администрации муниципального района Красноярский Самарской области  для оплаты выполненных работ в размере 5 954 740,55 рублей, из них местного бюджета в размере 101 230,55 рублей, средства областного бюджета -5 853 510 рублей.

3.Также по муниципальной программе были проведены работы по устройству дороги п.Раевка сельского поселения Большая Каменка  муниципального района Красноярский Самарской области, планирование дороги, обкос обочин, щебеночное покрытие по ул. Центральной с.Большая Каменка

Администрация сельского поселения  Большая Каменка оплатила  выполненные работы из бюджета с.п. Большая Каменка в размере 244 350 рублей., в том числе  ИП  Иванушкину Андрею Николаевичу в размере 121 350 рублей за  выполненные  работы  по планированию дороги  и обкосу обочин с.Большая Каменка, ИП Барбарян  Спартаку Мухаеловичу сумму в размере 123 000 рублей по устройству дороги п.Раевка сельского поселения Большая Каменка  муниципального района Красноярский Самарской области и щебеночное покрытие по ул.Центральной. с.Большая Каменка.

Данная программа направлена на достижение основной цели:

- достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог в сельском поселении Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы:

- на реализацию муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» в 2022 году  было  потрачено всего средств 10 955 884,47 рублей, из них  средства местного бюджета 5 102 374,47 рублей(4 756 793,92 +244 350,00+101 230,55=4 901 143,92 рублей), средства областного бюджета -5 853 510 рублей.

Муниципальная программа включает следующее мероприятие:

– ремонт автомобильных дорог сельского поселения Большая Каменка на которое предусмотрено 10 955 884,47 рубля, использовано 10 955 884,47 рубля;
По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы  сельского поселения «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи, с чем принятие дополнительных поручений не требуется.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году отражены в Таблице к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, отсутствовали.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год:

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.
          На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2022 году было запланировано – 10 955 884,47 рублей, из них средства местного бюджета 5 102 374,47  рублей, фактическое исполнение составило –  10 955 884,47 рублей. Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году составляет 100 %.

Вывод: С учетом данных результатов в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Приложение к

отчету о реализации муниципальной программы

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на 2021- 2023 годы» за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключен Муниципальный контракт на отчетную дату, тыс. руб. 31.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 31.12.2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на 2021- 2023 годы» | Администрация с.п. Большая Каменка | муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности | 01.02.2022 | 12.12.2022 | 10 956, 00 | 10 956,00 | --- |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

# к постановлению  администрации

# сельского поселения Большая Каменка

# муниципального района   Красноярский

# Самарской области

# от 15 марта 2023 года № 17

Отчет

об исполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» за 2022 год.

Программные мероприятия: муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области от 12.11.2020 № 47.

В течение 2022 года в муниципальную программу программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы»  вносилось одно изменение, корректировались  объемы финансирования по годам.

Сроки и этапы выполнения программы: 2022 год.

Исполнители: Администрация сельского поселения  Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области.

Данная программа направлена на достижение основной цели:

-создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения, создание новых рабочих мест,

- оказание содействия развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Большая Каменка

В 2022 году для реализации намеченных целей запланированы следующие задачи:

-создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- оказание административно-организационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- создание новых рабочих мест на территории сельского поселения Большая Каменка.
           Муниципальная программа включает  мероприятия согласно приложения  к отчету о реализации муниципальной программы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

отсутствовали.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году составила 0%.

Запланированное финансирование: На начало 2022 года финансирование запланировано в размере 5 000 рублей. На конец 2022 года финансирование составило 0 рублей.
         Вывод: В связи отсутствием большого  спроса на потребительские товары, отсутствие обращений субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2022 году программа не выполнена.

Приложение к

отчету о реализации муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области на 2021 - 2023 годы» за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во оказанных услуг 2022 г. | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |
| 1. | Содействие развитию общественных объединений и ассоциаций предпринимателей | 0 | Финансирование не требуется | Администрация сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области |
| Итого по разделу 1 | 0 |  |  |
| Раздел 2. Правовая, информационная и аналитическая поддержка СМСП |
| 2.1 | Организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов», форумов, встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности и обмену опытом в области поддержи предпринимательства | 0 | Финансирование не требуется | Администрация сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области |
| 2.2 | Организация и проведение социологических и аналитических исследований по различным аспектам состояния и развития малого и среднего бизнеса, в том числе в отраслевом и поселенческом разрезах | 0 | Финансирование не требуется | Администрация сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области |
| 2.3 | Обеспечение свободного доступа СМСП к информации о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду СМСП, с обязательным размещением вышеуказанной информации в сети Интернет | 0 | Финансирование не требуется | Комитет по управлению муниципальной собственности муниципального района Красноярский Самарской области |
| Итого по разделу 2 | 0 |  |  |
| Раздел 3. Пропаганда предпринимательства. Повышение конкурентоспособности СМСП, продвижение продукции СМСП |
| 3.1 | Оказание содействия МАУ «Центр поддержки предпринимательства, туризма и реализации молодежной политики муниципального района Красноярский Самарской области» в проведении профессионального праздника «День российского предпринимательства» и мероприятий, приуроченных к празднику | 0 | Финансирование не требуется | Администрация сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области |
| 3.2 | Проведение конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территории сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области среди субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | Местный бюджет | Администрация сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области |
| 3.3 | Оказание содействия МАУ «Центр поддержки предпринимательства, туризма и реализации молодежной политики муниципального района Красноярский Самарской области» проведении ежегодного конкурса «Предприниматель года» | 0 | Финансирование не требуется | Администрация сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области |
| Итого по разделу 3 | 0 |  |  |
| ИТОГО | 0 |  |  |