

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОСЕМЕЙКИНО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 13 февраля 2024 года № 22

**Отчет по реализации муниципальных программам за 2023 год в городском поселении Новосемейкино муниципального района Красноярский Самарской области**

  В соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Новосемейкино муниципального района  Красноярский Самарской области, Постановления Администрации городского поселения Новосемейкино муниципального района Красноярский Самарской области от 30.08.2011 г. № 30 «О муниципальных долгосрочных целевых программах», администрация городского поселения Новосемейкино муниципального района Красноярский Самарской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить **отчет о реализации муниципальной программы
«**Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Новосемейкино муниципального района Красноярский Самарской области на 2016-2025 годы» **за 2023 год** согласно приложению  1.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава городского поселения Новосемейкино

муниципального района Красноярский

Самарской области В.И. Лопатин

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к постановлению администрации

 городского поселения Новосемейкино

 муниципального района Красноярский

 Самарской области

 от 13 февраля 2024 года № 22

**Отчет о реализации муниципальной программы**

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Новосемейкино муниципального района Красноярский Самарской области на 2016-2025 годы» **за 2023 год**

 Программные мероприятия: Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Новосемейкино муниципального района Красноярский Самарской области на 2016-2025 годы» была утверждена постановлением администрации городского поселения Новосемейкино муниципального района Красноярский Самарской области от 18.08.2015 г. № 38. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

 В течение 2023 года в муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Новосемейкино муниципального района Красноярский Самарской области на 2016-2025 годы» вносилось два изменения, корректировались объемы финансирования по годам (в разрезе источников финансирования).

Сроки и этапы выполнения программы: Данная программа выполнена в 2023 году.

На реализацию муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Новосемейкино муниципального района Красноярский Самарской области на 2016-2025 годы» в 2023 году было потрачено 10 849 тыс. рублей, из них средства местного бюджета 2 849 тыс. рублей.
 Муниципальная программа включает следующее мероприятия:

1) увеличение протяженности отремонтированных и приведенных в нормативное состояние дорог общего пользования местного значения городского поселения Новосемейкино.

2) увеличение протяженности дорог общего пользования местного значения.

3) Увеличение надземных паркингов для остановки и хранения транспортных средств

 Достижение целей Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

 - проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения городского поселения Новосемейкино

 - исследование технических возможностей и объема транспортных потоков на территории поселения, формирование концепция развития парковок, т.е строительство надземных паркингов.

Цели Программы, предусматривающие увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог общего пользования местного значения, предполагают:

1) обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности населенных пунктов городского поселения Новосемейкино и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

2) повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;

3) обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности, входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы городского поселения Новосемейкино «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Новосемейкино муниципального района Красноярский Самарской области на 2016-2025 годы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи, с чем принятие дополнительных поручений не требуется.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году отражены в Таблице к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, отсутствовали.

 Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год:

 Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.
 На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2023 году было запланировано – 10 849 тыс. рублей, фактическое исполнение составило – 10 849 тыс. рублей. Муниципальная программа выполнена в объеме 100 %. Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году составляет 100 %.

 Вывод: С учетом данных результатов в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Приложение к

отчету о реализации муниципальной программы

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Новосемейкино муниципального района Красноярский Самарской области на 2016-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель   | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено Соглашение на отчетную дату, тыс. руб. [31.12.20](#Par1414)23 |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [31.12.202](#Par1414)2 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Новосемейкино муниципального района Красноярский Самарской области на 2016-2025 годы» | Администрация городского поселения Новосемейкино | муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности | 05 июля 2022 г. | 31 декабря 2023 г. | 10 849 | 10 849 | --- |