АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ БУЯН

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_ марта 2023 года № \_\_\_

**Отчет по реализации муниципальных программам за 2022 год в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области**

  В соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Новый Буян муниципального района  Красноярский, Постановления Администрации сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский от 14.10.2011г. № 33 «О муниципальных долгосрочных целевых программах», администрация сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить **отчет о реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» за 2022 год** согласно приложению № 1.

2. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» за 2022 год согласно приложению № 2.

3. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2022 - 2025 годы» за 2022 год согласно приложению № 3.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноярский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального района Красноярский в сети Интернет.

Глава сельского поселения Новый Буян

муниципального района Красноярский

Самарской области Е.Г. Тихонова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Новый Буян

муниципального района Красноярский

Самарской области

от \_\_ марта 2023 года № \_\_

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы»**   
**за 2022 год**

Программные мероприятия: Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области от 11.11.2020 г. № 55. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

В течение 2022 года в муниципальную программу сельского поселения Новый Буян м.р. Красноярский Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» вносилось три изменения, корректировались объемы финансирования по годам (в разрезе источников финансирования).

Сроки и этапы выполнения программы: Данная программа выполнена в 2022 году.

1 этап: сбор документации для формирования плана-графика

2 этап: заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в самарской области № 72-и от 05.04.2022 год

3 этап: заключение контракта по устройству дорожного покрытия в поселке Горьковский № 0142300045522000021 от 25.04.2022г.

Исполнители: Администрация с.п. Н.Буян оплачивает выполненные работы из бюджета с.п. Н. Буян, а «Подрядчик» выполняет работы по устройству дорожного покрытия в поселке Горьковский.

Запланированное финансирование: 2435919,14 рублей, из них средства областного бюджета в сумме 1218203,16 рубля, средства местного бюджета 1217715,98 рублей.

Данная программа направлена на достижение основной цели:

- достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области.

В 2022 году для реализации намеченных целей выполнены следующие задачи:

- разработка проектно-сметной документации по устройству дорожного покрытия в поселке Горьковский.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы:

- на реализацию муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» в 2022 году были потрачено 2435919,14 рублей, из них средства областного бюджета в сумме 1218203,16 рубля, средства местного бюджета 1217715,98 рублей.

Муниципальная программа включает следующее мероприятие:

– устройство дорожного покрытия в поселке Горьковский на которое предусмотрено 2435919,14 рублей, использовано 1218203,16 рубля; По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы сельского поселения «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи, с чем принятие дополнительных поручений не требуется. Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году отражены в Таблице к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, отсутствовали.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год:

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2022 году было запланировано – 2435919,14 рубля, фактическое исполнение составило – 2435919,14 рубля. Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году составляет 100%.  
 Вывод: с учетом данных результатов в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Приложение к

отчету о реализации муниципальной программы

**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2021- 2023 годы» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  Соглашение на отчетную дату, тыс. руб.  [<31.12.2021>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<31.12.2021>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Устройство дорожного покрытия в поселке Горьковский | Администрация с.п. Новый Буян | муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности | 2022 год | 2022 год | 2 435,92 | 2 435,92 | 1 218,20 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

сельского поселения Новый Буян

муниципального района Красноярский

Самарской области

от \_\_\_ марта 2023 года № \_\_\_

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» за 2022 год.**

Программные мероприятия:муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области от 11.11.2020 № 56.

Сроки и этапы выполнения программы: Данная программа выполнена в 2022 году.

Исполнители: Администрация сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области.

Запланированное финансирование: На 2022 год финансирование запланировано в размере 10 000 рублей.

Данная программа направлена на достижение основной цели:

- оказание содействия развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Новый Буян и отражает участие органов местного самоуправления в становлении малого и среднего предпринимательства как значимого сектора экономики сельского поселения Новый Буян.

В 2022 году для реализации намеченных целей выполнены следующие задачи:

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, правовая, информационная аналитическая поддержка СМСП, пропаганда предпринимательства, повышение конкурентоспособности СМСП и продвижение продукции.

Муниципальная программа включает следующие мероприятия: приложение к отчету о реализации муниципальной программы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, отсутствовали.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году составляет 100%.

Вывод: с учетом данных результатов в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Приложение к

отчету о реализации муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2021 - 2023 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Кол-во оказанных услуг  2022 г. | Источник  финансирования | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 1. | Содействие развитию общественных объединений и ассоциаций предпринимателей | 0 | Финансирование  не требуется | Администрация сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области |
| Итого по разделу 1 | | 0 |  |  |
| Раздел 2. Правовая, информационная и аналитическая поддержка СМСП | | | | |
| 2.1 | Оказание информационной и консультационной поддержки СМСП | 5 | Финансирование  не требуется | Администрация сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области |
| 2.2 | Организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов», форумов, встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности и обмену опытом в области поддержи предпринимательства | 0 | Финансирование не требуется | Администрация сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области |
| 2.3 | Организация и проведение социологических и аналитических исследований по различным аспектам состояния и развития малого и среднего бизнеса, в том числе в отраслевом и поселенческом разрезах | 0 | Финансирование  не требуется | Администрация сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области |
| 2.4 | Обеспечение свободного доступа СМСП к информации о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду СМСП, с обязательным размещением вышеуказанной информации в сети Интернет | 0 | Финансирование не требуется | Комитет по управлению муниципальной собственности муниципального района Красноярский Самарской области |
| Итого по разделу 2 | | 5 |  |  |
| Раздел 3. Пропаганда предпринимательства. Повышение конкурентоспособности СМСП, продвижение  продукции СМСП | | | | |
| 3.1 | Оказание содействия МАУ «Центр поддержки предпринимательства, туризма и реализации молодежной политики муниципального района Красноярский Самарской области» в проведении профессионального праздника «День российского предпринимательства» и мероприятий, приуроченных к празднику | 0 | Финансирование не требуется | Администрация сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области |
| 3.2 | Проведение конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области среди субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | Местный бюджет | Администрация сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области |
| 3.3 | Оказание содействия МАУ «Центр поддержки предпринимательства, туризма и реализации молодежной политики муниципального района Красноярский Самарской области» проведении ежегодного конкурса «Предприниматель года» | 0 | Финансирование не требуется | Администрация сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области |
| Итого по разделу 3 | | 0 |  |  |
| ИТОГО | | 5 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

сельского поселения Новый Буян

муниципального района Красноярский

Самарской области

от \_\_\_ марта 2023 года № \_\_\_

**Отчет о реализации муниципальной программы**  
**«Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2022 - 2025 годы»**   
**за 2022 год**

Программные мероприятия: Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2022 - 2025 годы» была утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области от 21.04.2022 г. № 47. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

В течение 2022 года в муниципальную программу сельского поселения Новый Буян м.р. Красноярский Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2022 - 2025 годы» вносилось два изменения, корректировались объемы финансирования по годам (в разрезе источников финансирования).

Сроки и этапы выполнения программы: Данная программа выполнена в 2022 году.

1 этап: сбор документации для формирования плана-графика

2 этап: заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджета местным бюджетам в самарской области № 36628420-1-2022-001 от 28.01.2022 год

3 этап: заключение контракта по строительству индивидуального жилого дома по договору найма жилого помещения (жилого дома) в с. Новый Буян сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 42 м2 № 0142300045522000009 от 05.03.2022г. и строительство индивидуального жилого дома по договору найма жилого помещения (жилого дома) в с. Новый Буян сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 72 м2 № 0142300045522000005 от 25.02.2022г.

Исполнители: Администрация с.п. Н.Буян оплачивает выполненные работы из бюджета с.п. Н. Буян, а «Подрядчик» выполняет работы по строительству индивидуального жилого дома по договору найма жилого помещения (жилого дома) в с. Новый Буян сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 42 м2 и 72 м2.

Запланированное финансирование: 6 419 840,60 рублей, из них средства федерального бюджета – 3 936 537,36 рублей, областного бюджета в сумме 640 831,66 рублей, средства местного бюджета 1 842 471,58 рублей.

Данная программа направлена на достижение основной цели:

- создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области.

В 2022 году для реализации намеченных целей выполнены следующие задачи:

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности).

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы:

- на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2022 - 2025 годы» в 2022 году были потрачено 6 419 840,60 рублей, из них средства федерального бюджета – 3 936 537,36 рублей, областного бюджета в сумме 640 831,66 рублей, средства местного бюджета 1 842 471,58 рублей.

Муниципальная программа включает следующее мероприятие:

– строительство индивидуальных жилых домов по договору найма жилого помещения (жилого дома) в с. Новый Буян сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на которое предусмотрено 6419840,60 рублей, использовано 6 419 840,60 рублей;

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2022 - 2025 годы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи, с чем принятие дополнительных поручений не требуется. Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году отражены в Таблице к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, отсутствовали.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год:

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2022 году было запланировано – 6419840,60 рублей, фактическое исполнение составило – 6419840,60 рублей. Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году составляет 100%.

Вывод: с учетом данных результатов в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Приложение к

отчету о реализации муниципальной программы

**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2022 - 2025 годы» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  Соглашение на отчетную дату, тыс. руб.  [<31.12.2021>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<31.12.2021>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Строительство индивидуального жилого дома по договору найма жилого помещения (жилого дома) в с. Новый Буян сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 42 м2 и 72 м2 | Администрация с.п. Новый Буян | муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности | 2022 год | 2022 год | 6 419,84 | 6 419,84 | 4 634,59 |