Таблица 1 «Описание реализованного общественного проекта» 2019 год

| Содержание | Текстовая часть |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | сельское поселение Шилан муниципального района Красноярский |  |
| Название общественного проекта | Благоустройство парка Победы в селе Шилан |  |
| Общая стоимость общественного проекта | 507 918,17 руб. |  |
| Объем средств местного бюджета | 50 900 руб. | 10,02 % |
| Объем средств физических лиц | 35 818,17 руб. | 6,99 % |
| Объем средств юридических лиц | 25 000 руб. | 4,98 % |
| Объем средств областного бюджета | 396 200 руб. | 78,01 % |
| Описание общественного проекта (подробно описать, что собой представляет проект, цели и задачи проекта, как проходила реализация проекта) | Реализация проекта «Благоустройство парка Победы села Шилан» имеет большое социальное значение для жителей села. Парк Победы расположен в центре села Шилан рядом с сельским домом культуры «Витязь» и является единственным общественным и культурным центром поселения, где собираются жители, для проведения культурных и социально-значимых мероприятий страны, области, района и села. Работы в рамках данного проекта позволили выделить на территории парка отдельные зоны: детская зона, зона отдыха, площадка для проведения культурно-значимых мероприятий и зону расположения памятника погибшим землякам в годы Великой Отечественной Войны. Благоустройство парка Победы создает условия для проявления гражданского долга населения и молодежи. Гордость и память о жителях поселения участвовавших в Великой Отечественной войне, сохранение и возрождение культуры, нравственности и духовности, как проявление менталитета населения. На собрании граждан с.п. Шилан от 05.09.2018 г было принято решение о участие в конкурсном отборе общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы с общественным проектом «Благоустройство парка Победы села Шилан». Проект с.п. Шилан был признан победителем конкурса и бюджету с.п. Шилан было утверждено распределение субсидий, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержки общественного проекта развитий территорий муниципальных образований в Самарской области. Началась работа по подготовке необходимой документации для проведения процедуры электронного аукциона. Победитель аукциона - общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Компромис», заключен муниципальный контракт № 0142300045519000097 от 19.07.2019 г. Подрядчиком были выполнены согласно заявленной сметной документации следующие работы: - установлена и окрашена ограда детской площадки, - благоустроена площадка вокруг памятника погибшим воинам, - выложены асфальтированные дорожки к памятнику, дорожки к детской площадке и к площадке для проведения торжественных мероприятий, - установлены скамейки со спинками для отдыхающих, - установлены урны для мусора. Smo.samregion@yandex.ru |  |
| Каким образом проводилась работа с физическими лицами по финансовому участию в реализации общественного проекта (описать подробно какие меры были предприняты, какие мероприятия проводились, каких результатов добились) | Сбор денежных средств от физических лиц осуществлялся путем оповещения на собрании граждан населения, об участии в проекте в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы с общественным проектом «Благоустройство парка Победы села Шилан», где одним из обязательных условий является денежный вклад со стороны жителей с. Шилан. Дополнительно информация размещалась на информационных стендах и на сайте администрации муниципального района Красноярский Самарской области в разделе Поселения – Сельское поселение Шилан. Денежные средства поступали от физических лиц путем зачисления на расчетный счет администрации с.п. Шилан и в переносной ящик для сбора добровольных частных денежных благотворительных пожертвований, установленный в сельском магазине. |  |
| Каким образом проводилась работа с юридическими лицами по финансовому участию в реализации общественного проекта | Сбор денежных средств от юридических лиц осуществлялся путем оповещения юридических лиц на собрании граждан об участии в проекте в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы с общественным проектом «Благоустройство парка Победы села Шилан», где одним из обязательных условий является денежный вклад со стороны юридических лиц расположенных ан территории с. п. Шилан. Дополнительно информация размещалась на информационных стендах и на сайте администрации муниципального района Красноярский Самарской области в разделе Поселения – Сельское поселение Шилан. Денежные средства поступали от юридических лиц путем зачисления на расчетный счет администрации с.п. Шилан. |  |
| Контактная информация для обращений коллег в случаи реализации аналогичного проекта (указать ФИО полностью, должность, номер телефона и электронную почту) | Белова Ольга Валерьевна – специалист 1 категории администрации сельского поселения Шилан муниципального района Красноярский Телефон 8 846 57 5 51 16 Электронная почта adm.schilan@yandex.ru |  |

Таблица 2 «Дополнительная информация об общественном проекте»

| Указать ФИО полностью и общественный статус представителей общественности, осуществляющих прямое взаимодействие с населением в процессе реализации проекта по следующим категориям: 1. Инициаторы проекта 2. Инициаторы проведения собрания граждан 3. Координаторы сбора средств | - Чернова Ирина Анатольевна – Глава сельского поселения Шилан муниципального района Красноярский Самарской области; - Чернова Ирина Анатольевна – Глава сельского поселения Шилан муниципального района Красноярский Самарской области; - Чернова Ирина Анатольевна - Глава сельского поселения Шилан муниципального района Красноярский Самарской области; Потякин Александр Васильевич - депутат Собрания представителей сельского поселения Шилан; Кузнецова Наталья Владимировна - Заведующая филиала № 14 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно – досуговый центр» сельского дома культуры «Витязь» села Шилан |
| --- | --- |
| Указать источники публикации информации о проекте в средствах массовой информации: 1. Телевидение (указать название передач, количество показов, ссылка на видео) 2. Печатные издания (указать названия статей и названия изданий, дата номер выпуска) 3. Интернет (указать ссылки на конкретную публикацию на официальных сайтах, социальных сетях или др.) 4. Иные источники (при наличии) | Журнал «Первый журнал Самарской губернии в бизнесе и власти», статья «Общее дело», выпуск октября 2019 № 108 Сайт администрации муниципального района Красноярский - раздел Поселения - сельское поселение Шилан (http://kryaradm.ru/obyavleniya-shilan) |